广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团2025年零星修缮项目

结算评审服务项目用户需求书

一、项目概况

| 序号 | 主管科室 | 服务名称 | 预算单价（元） | 数量 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后勤保障科 | 广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团2025年零星修缮项目 结算评审服务项目 | 67680.00 | 1项 | 67680.00 |

- 项目简介

广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团2025年零星修缮项目，项目合同暂定价（含税价）5,400,000.00元（大写：伍佰肆拾万元整‌ ），其中，广州医科大学附属番禺中心医院合同暂定金额（含税价）为  4,915,000.00元，（大写：肆佰玖拾壹万伍仟元整）；广州市番禺区第七人民医院合同暂定金额（含税价）为  485,000.00 元（大写：肆拾捌万伍仟元整）。本项目需进行结算评审，现向符合要求的供应商进行询价。

资质要求：无。不接受联合体投标。

三、报价范围的定义

（1）含完成履行造价咨询服务所包含的服务费、差旅费、税费等费用。

（2）报价限价：67680.00元。

（3）每季度子项目约20个，子项目数量以实际产生为准。本项目报价为包干价，请供应商充分评估工作量。

四、零星修缮项目介绍（以采购文件、合同内容为准）：

1、广州医科大学附属番禺中心医院（院本部）总的建筑面积：205357.10平方米，广州市番禺区第七人民医院（东院区）建筑面积：29786平方米。零星修缮项目采购总预算540万元，采购人不对实际施工项目、数量、金额等给予任何性质的承诺，施工方应自行考虑相应的风险。项目按实际发生金额进行结算，每个零星项目费用均在50万元以下（含50万）

2、广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团内的零星基建及设施修缮工程（工程造价金额少于等于人民币50万元）。如：拆、砌墙体；制安防盗、防护网（栏杆）；室内装修、护土站、医用家具、门窗更换维护等维修；室内外给排水、下水道维修服务、供电用电线路；道路维修，消防设备设施维修，排风机、水泵设备，机电维修等；突发事项的紧急处理工作。如：雨季期间突发性的塌方清理；损坏基建设施的抢修等。

3、工程服务期限：1年，自2025年6月16日起至 2026年6月15日止或结算金额达到预算金额为止。

4、服务地点：广州医科大学附属番禺中心医院、广州市番禺区第七人民医院。

5、施工图及竣工图要求

（1）20万以上（含20万）项目根据采购人提供的施工图，完成装饰装修。并且严格执行强制性标准、各项规范、规程。

（2）20万以下项目如采购人有需要，采购人将要求施工方根据法律法规及标准出具施工方案及附图，经采购人确认后，方可施工，施工方需对施工方案及附图的规范性、安全性负责。施工完成后，如采购人有需要，施工方需提供竣工图纸，加盖竣工图章、公章。

施工方根据各项目要求协助出具施工图纸、工程量清单并施工，若施工图纸、工程量清单所注明的要求不相同时，则以施工图纸为准，图纸施工前需经采购人签字确认。

6、本项目所有专项项目和子项项目根据项目实际情况套用适用的定额，不一定套用维修定额，具体套用定额问题由采购人委托的第三方造价咨询公司根据项目内容、规模、分布位置选择确定。

7、根据采购人需要，施工方有义务对采购人提供的项目信息或施工方案图进行细化和完善，提交正式的效果图、施工图。

8、项目结算评审要求

（1）结算价=审核控制价×（1-成交供应商的投标下浮率）。

（2）审核控制价的评审依据：（以项目开工当日最新的为准）

1）住房和城乡建设部2012年12月25日印发的《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50855-2013）；广东省住房和城乡建设厅颁发的《广东省建设工程计价依据(2018)》（粤建市[2019]6号），计价依据：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》；

2）人工、材料、机械采用施工月份《广州市建设工程造价管理站关于发布广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》，上述文件中没有的材料、设备价格按照实际使用的材料结合市场询价及参考广州市建设工程造价管理站发布的施工季度《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》。

9、项目结算要求

工程结算价按采购人委托造价咨询单位审核，经业主、施工方、造价咨询单位三方确认的造价作为具体项目的审核控制价，以审核控制价下浮后的结算价进行最终结算。（如成交供应商所报下浮率为10%，则以审核控制价×（1-10%）进行结算）

结算款支付的方式：

（1）20万以下零星修缮项目每三个月结算一次，施工方递交竣工结算资料（如有扣罚款项应从中扣除），由采购人委托的造价咨询单位审定，且经三方确认后，在采购人收齐资料后5个工作日内办理支付手续。

（2）20万（含20万元）至50万的零星修缮项目每两个月单独结算，供应商递交竣工结算资料（如有扣罚款项应从中扣除），经采购人委托的造价咨询单位审定，且经三方确认后，在采购人收齐资料后5个工作日内办理支付手续。

五、技术/服务要求

- 政策响应要求：供应商应熟悉国家、省、市有关部门关于工程项目造价咨询管理方面的法律、法规及相关政策，有一定的基建工程概算、预算、结算编审经验。中标人应根据有关规定，本着为采购人节约投资的原则，科学、客观、公正地开展造价咨询工作；同时按采购人的要求，按时按质提供造价咨询资料，对造价咨询资料的真实性、准确性负责，并负有保密责任。

（二）服务响应要求：除需回避事项外，成交供应商在接到委托通知后 1 个工作日内与采购人联系接收资料，上门办理承接委托事宜。收到委托后10个工作日内提交造价咨询资料初稿；经采购人确认后，3个工作日内盖章送采购人。

（三）回避事项：若在合同期内，中标人接受采购人委托项目，存在以下情形应予回避：

1.中标人曾就委托项目向采购人以外的单位或个人提供造价咨询服务（包括设计、概预算编审、招标代理、监理等）的；

2.有其他利害关系的；

3.其他可能影响造价咨询公正、公平的情形的。

- 评审内容（两个院区分别出具）：

1.按子项目单独出具结算评审报告；

2.按施工合同要求出具季度结算评审报告；

3.出具项目总体结算评审报告；

4.委托项目内采购人其他工作需要出具的报告。

- 成果资料要求：对已出具造价咨询资料的项目，需同步提供档案资料的纸质文件及电子扫描文件（PDF格式）。

（六）服务期内，成交供应商无正当理由不得拒绝委托。已接受委托的项目，成交供应商必须按照协议要求按时按质完成任务。未经采购人书面同意，不得擅自将受托项目转委托或分包给第三方承担，即成交供应商未经采购人同意禁止以任何形式将招标业务交由其他单位或个人。

六、商务要求

（一）结算评审服务期：自合同签订之日期至完成本项目结算评审工作且完整交付相关成果后结束。

（二）验收标准：采购人项目负责人确认供应商已按要求提供服务成果材料视为该项服务已通过验收。

（三）报价方式及其他说明

投标人应根据企业自身能力、项目特点、成果要求报咨询费包干价           。

（五）付款条件：一次性结算。完成项目结算评审工作且完整交付相关成果后一次性支付咨询费。

请款资料：（1）请款函；（2）等额发票；

报价书

一、需求响应情况：需求书内容均能响应。（如有条款不能响应，请注明）

- 报价：咨询费费率      %。

报价人（公章）：

报价日期：    年   月   日